**Biên bản họp nhóm lần 1**

1. **Thông tin chung**

Mã nhóm :02

Địa điểm : Phòng 501, Cao đẳng FPT Polytechnic Nam Kì Khởi Nghĩa

Thời gian bắt đầu: 16h35, 27/07/2016 Thời gian kết thúc: 16h50, 27/07/2016

Các thành viên tham dự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** |
| 1 | PS03415 | Hoàng Trung Tuấn | tuanhtps03415@fpt.edu.vn | 01869104611 |
| 2 | PS03446 | **Trần Nguyễn Hải Nguyên(Scrum master)** | nguyentnhps03446@fpt.edu.vn | 01203254950 |
| 3 | PS03510 | Trần Vũ Hoàng | hoangtvps03510@fpt.edu.vn |  |
| 4 | PS03423 | Nguyễn Cao Hoàng | hoangncps03423@fpt.edu.vn | 01697789980 |
| 5 | PS03474 | Phan Thanh Thành | thanhptps03474 | 01265298275 |

Các thành viên vắng mặt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Lý do** |
| 1 | PS03483 | Trần Công Duy | duytcps03483@fpt.edu.vn |  | Có công việc đột xuất do người thân bệnh |

Mục tiêu cuộc họp:

1. Các thành viên lần lượt báo cáo về công việc của mình đã hoàn thành.
2. Các thành viên cho biết sắp tới sẽ thực hiện những công nào trên bảng Trello.
3. Mỗi cá nhân nêu ra những khó khăn bản thân gặp phải trong quá trình làm việc.
4. Nhóm tìm cách giải quyết, hỗ trợ những khó khăn cho mỗi thành viên.
5. **Kết quả buổi họp**
   1. Nhóm đặt ra được thời gian và công việc cần làm để báo cáo trong phiên họp kì sau.
   2. Các khó khăn trong nhóm đều đưa ra được hướng giải quyết.
   3. Các mâu thuẫn cá nhân và công việc được Scrum master sắp xếp ổn thỏa.
   4. Quyết định thời gian và địa điểm họp nhóm bữa sau

-Thời gian: 8h30, thứ năm Địa điểm: Tầng 5, CĐ FPT Poly

1. Bảng ghi lại quá trình họp

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Task hoàn thành | Task đang hoàn thành | Công việc sẽ làm tiếp theo | Khó khăn / Mâu thuẫn | Hướng giả quyết |
| 1 | Hoàng Trung Tuấn | Hoàn tất thiết kế giao diện và chức năng thêm sách (T6,T7) | 10 % hoàn thành thiết kế giao diện form chỉnh sửa(T15)  30% viết code chức năng sửa sách(T16) | Kiểm tra, đánh giá, và sửa lỗi nếu có sai sót trong các chức năng  Kiểm tra toàn bộ cây chức năng cùng nhóm | Không thể liên lạc với Vũ Hoàng để trao đổi công việc làm chung cho cả hai  Khó khăn viết code truy xuất dữ liệu DB | Hai thành viên cần cung cấp nhiều kênh thông tin liên lạc với nhau hơn.  Vũ Hoàng sẽ hỗ trợ Tuấn trong việc xây dựng code truy xuất |
| 2 | Nguyễn Cao Hoàng | Thiết kế giao diện chính gồm phác thảo và thiết kế trên VB(T4) | 15% tiến độ hoàn thành xây dựng code xóa sách theo mã (T12) | Xây dựng code thiếp lậpo xác nhận xóa (T13)  Xây dựng code xóa các dữ liệu liên quan trong DB (T14)  Kiểm tra toàn bộ cây chức năng cùng nhóm | Thành với Duy không có sự kết nối chặt chẽ trong công việc với Hoàng khiến cho Hoàng chậm chễ trong các task  Không phân bổ thời gian hợp lý cho các task khiến nộp trễ hạn | Được nêu ra trong cuộc họp và nhận được sự lời hứa sẽ cố gắng phối hợp thật tốt với C.Hoàng |
| 3 | Phan Thanh Thành |  | 90% xây dựng code xem list sách(T9) | Kiểm tra, đánh giá, và sửa lỗi nếu có sai sót trong các chức năng  Kiểm tra toàn bộ cây chức năng cùng nhóm | Các thành viên khác khá bực tức do Thành nhận ít công việc nhưng vẫn trễ thời hạn  Vẫn chưa nắm bắt rõ các mối quan hệ trong DB khi thực hiện công việc của mình (T9) | Thành đã hứa sẽ cố gắng hoàn thành kịp tiến độ trong các công việc tới  V.Hoàng đồng ý hỗ trợ Thành trong việc giải thích các quan hệ trong DB |
| 4 | Trần Vũ Hoàng | Hoàn tất thiết kế giao diện thêm sách (T6)  Hoàn thành xây dựng code kiểm tra khi thêm sách (T7) | 10 % hoàn thành thiết kế giao diện form chỉnh sửa(T15) | Bắt đầu tiến hành xây dựng code kiểm tra khi sửa (T17)  Kiểm tra, đánh giá, và sửa lỗi nếu có sai sót trong các chức năng | Khá bức xúc với bạn Duy vì hay vắng mặt nhiều cùng với đó là chậm tiến độ các phần chức năng đã nhận để nhòm tổng hợp  Người viết DB không đáp ứng được thời hạn của mình đặt ra cho hạng mục DB khiến Hoàng chậm tiến độ | Các thành viên hứa sẽ thực hiện đúng tiến độ nhóm đề ra và sẽ hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc tốt hơn |

**Biểu đồ Burndown**

**Link:** [**https://www.burndownfortrello.com/**](https://www.burndownfortrello.com/)

